УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-заказчика

___________________ /______________/

«____» __________________ 20___ г.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Корпоративная система ответов на вопросы по внутренним документам

на основе технологии RAG и локальной языковой модели «RAG-чатбот»

Программа и методика испытаний

Обозначение: RAG.00001-01 51 01

На ____ листах

20___

# Аннотация

Настоящий документ является программой и методикой испытаний (ПМИ) программного изделия — корпоративной системы ответов на вопросы сотрудников по внутренним документам организации (далее — «Система», «изделие»). Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.301-79 «ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению».

Документ устанавливает объект и цель испытаний, требования к программе и программной документации, состав средств испытательного стенда, порядок проведения испытаний и методики выполнения проверок по всем подсистемам изделия.

Документ предназначен для представителей организации-заказчика и организации-разработчика, участвующих в приёмочных испытаниях изделия.

# Содержание

Обновите поле (F9), чтобы построить содержание.

# Перечень терминов и сокращений

| RAG | Retrieval-Augmented Generation — генерация ответа с опорой на найденные фрагменты документов. |
| --- | --- |
| LLM | Большая языковая модель (генерация ответа). |
| Эмбеддинг | Векторное представление текста для семантического поиска (BAAI/bge-m3, размерность 1024). |
| Реранк | Переоценка кандидатов кросс-энкодером (BAAI/bge-reranker-v2-m3) и отбор по порогу релевантности. |
| Qdrant | Векторная база данных для эмбеддингов и метаданных чанков. |
| Чанк | Фрагмент документа (~900 символов) — единица индексации и цитирования. |
| OCR | Оптическое распознавание текста (Tesseract) на изображениях и «картиночных» страницах PDF. |
| MIN_SCORE | Порог релевантности реранка; ниже порога ответ не формируется («не знаю»). |
| Ollama / vLLM | Среды исполнения локальной LLM: Ollama (Apple/CPU), vLLM (NVIDIA GPU). |
| Large Object | Механизм PostgreSQL для потокового хранения больших двоичных объектов (до 4 ТБ). |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| ПО / Изделие | Программное изделие, подвергаемое испытаниям. |

# 1. Объект испытаний

## 1.1. Наименование и назначение

Объектом испытаний является программное изделие — корпоративная RAG-система ответов на вопросы по внутренним документам организации. Изделие обеспечивает сотрудникам получение точных ответов на естественном языке по содержимому корпоративных документов (прайс-листы, презентации, записи обучения, чертежи, письма, сканы и др.) со ссылками на источники, без передачи данных за пределы сервера организации (полностью локальное решение).

## 1.2. Область применения

Система применяется для внутреннего справочно-информационного обслуживания сотрудников: поиск сведений по документам компании, ответы по прайс-листам и каталогам, доступ к материалам обучения, поиск по чертежам и техдокументации. Доступ предоставляется через веб-интерфейс и Телеграм-бота.

## 1.3. Состав изделия

В состав изделия входят следующие функциональные компоненты:

- Веб-сервис и API (app.py) — приём запросов чата, потоковая выдача ответов, REST API администрирования и мониторинга (FastAPI).

- Конвейер индексации (ingest.py, loaders.py) — извлечение текста из файлов разных форматов, нарезка на чанки, эмбеддинги, запись в Qdrant.

- Поиск и реранк (retriever.py) — гибридный поиск (плотный + BM25) и кросс-энкодер реранк; расширенный поиск-фолбэк.

- Генерация (llm_backend.py, prompts.py) — формирование контекста и обращение к локальной LLM (Ollama/vLLM).

- Хранилище журнала и каталога (db.py) — переключаемый бэкенд SQLite/MySQL/PostgreSQL; каталог документов в PostgreSQL.

- Кэш (cache.py) — опциональный кэш Redis для агрегатов, поиска и ответов.

- Выдача артефактов (media.py) — превью изображений/PDF/чертежей, кадры и фрагменты видео, аудио.

- Телеграм-бот (telegram_bot.py) — доступ к базе знаний через Telegram с подтверждением пользователей.

- Резервное копирование (backup.py) — копии настроек/служебных/полные с контролем целостности (SHA-256).

- Администрирование (admin_ops.py) — переиндексация, выбор моделей, удалённые хосты, обновление, сброс, самотесты.

- Веб-панель (static/index.html) — единый интерфейс пользователя и администратора.

# 2. Цель испытаний

Целью испытаний является проверка соответствия программного изделия предъявляемым требованиям и подтверждение его работоспособности и готовности к эксплуатации.

В ходе испытаний проверяются:

- полнота и правильность реализации функциональных требований по всем подсистемам;

- корректность извлечения текста из документов всех поддерживаемых форматов;

- качество и достоверность ответов (релевантность, цитирование, корректное поведение при отсутствии данных);

- работа подсистем: внешние СУБД, кэш Redis, каталог в PostgreSQL, парсинг сайтов, Телеграм-бот, резервное копирование, медиа;

- нефункциональные характеристики: производительность, надёжность, совместимость, безопасность;

- соответствие комплекта программной документации.

# 3. Требования к программе

При испытаниях проверяется выполнение перечисленных ниже требований; детальные методики — в разделе 6.

## 3.1. Функциональные требования

- Установка и развёртывание на поддерживаемых платформах, в т.ч. автоматическая установка в Docker.

- Индексация документов поддерживаемых форматов с метаданными и возможностью цитирования.

- Гибридный семантический поиск с реранком и честным отказом при отсутствии ответа.

- Преднастроенные режимы (базовый, с метаданными, hybrid+/граф) и выбор движка ответов.

- Расширенный поиск-фолбэк (лексический и «глубокий») при отсутствии результата.

- Веб-чат: потоковая выдача, источники, оценки, голосовой ввод/синтез, анимация конвейера, повтор запроса.

- Доступ через Телеграм-бот с подтверждением пользователей и поддержкой прокси.

- Переключаемое хранилище (SQLite/MySQL/PostgreSQL) с копированием и миграцией.

- Кэширование в Redis (агрегаты, поиск, эмбеддинг, ответы) с корректной инвалидацией.

- Хранение каталога документов в PostgreSQL (файлы целиком, SHA-256, индексация из БД, работа без папки).

- Парсинг сайтов с обходом ссылок, headless-браузером и скачиванием вложенных файлов.

- Резервное копирование и восстановление с контролем целостности.

- Администрирование под токеном: настройки, переиндексация, модели, удалённые хосты, обновление, сброс.

- Опциональное дообучение модели (LoRA) и переключение режима генерации.

## 3.2. Нефункциональные требования

- Производительность — потоковая выдача ответа; параллельное извлечение при индексации; ускорение при кэшировании.

- Надёжность — единичный битый файл, недоступность внешней БД/OCR/headless/сетевой папки не приводят к отказу.

- Совместимость — Apple Silicon, Linux+NVIDIA GPU, Windows (нативно и в Docker), кросс-платформенный Docker.

- Безопасность — защита админ-операций токеном; ограничение доступа к файлам пределами каталога; внешние службы — в приватной сети.

- Масштабируемость — несколько экземпляров приложения с общим хранилищем (PostgreSQL) и кэшем (Redis).

# 4. Требования к программной документации

На испытания предъявляется комплект программной документации, соответствующий содержанию изделия:

- README.md — общее описание, архитектура, состав, варианты развёртывания.

- docs/INSTALL.md — установка на всех платформах, переменные окружения, проверка установки.

- docs/USAGE.md — эксплуатация: веб-панель, режимы, справочник настроек, HTTP API, операции обслуживания.

- docs/METHODOLOGY.md — методология: подход RAG, конвейер, выбор моделей, режимы.

- docs/MODELS.md — описание моделей и рекомендации по выбору.

- finetune/README_finetune.md — описание дообучения (LoRA).

Проверяется наличие, актуальность и достаточность документации для установки, эксплуатации и сопровождения изделия.

# 5. Средства и порядок испытаний

## 5.1. Технические средства стенда

Испытания проводятся на одной из конфигураций:

- Apple Silicon (Mac Studio M3 или аналог), ОЗУ ≥ 64 ГБ — Ollama (Metal), эмбеддинги на MPS;

- сервер с NVIDIA GPU под Linux — генерация через vLLM (CUDA);

- ПК/сервер под Windows или Linux с Docker — контейнерное развёртывание (Ollama на хосте);

- сеть для подключения рабочих мест; при необходимости — серверы MySQL/PostgreSQL и Redis.

## 5.2. Программные средства

- ОС (macOS / Linux / Windows), Python 3.11+ или Docker;

- Qdrant; среда LLM (Ollama или vLLM); утилиты tesseract, ffmpeg, antiword, dwg2dxf, Playwright Chromium;

- при проверке внешнего хранилища/кэша — PostgreSQL/MySQL и Redis;

- клиентское ПО: веб-браузер, приложение Telegram, средства просмотра .docx.

## 5.3. Порядок проведения

- развернуть изделие согласно руководству (методики 6.1);

- подготовить контрольный набор документов всех форматов и проиндексировать;

- последовательно выполнить проверки раздела 6, фиксируя фактический результат;

- по каждой проверке проставить «Соответствует / Не соответствует», при отклонении — описание;

- оформить протокол испытаний с перечнем проверок и итоговым заключением.

## 5.4. Критерии завершения

Изделие считается выдержавшим испытания, если все проверки функциональных требований и проверки безопасности завершились с результатом «Соответствует». Допускается завершение при отдельных несоответствиях по второстепенным/нефункциональным проверкам, не препятствующих эксплуатации, с занесением их в перечень замечаний.

Критические несоответствия функциональных требований являются основанием для признания изделия не выдержавшим испытания.

# 6. Методы испытаний

Ниже приведены методики проверок по подсистемам. Для каждой проверки указаны проверяемое требование, исходные данные и порядок действий, ожидаемый результат (критерий прохождения). Упомянутые настройки задаются в разделе «Администратор».

## 6.1. Установка и развёртывание

Проверяется развёртывание на поддерживаемых платформах и автоматическая установка в Docker.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| УСТ-1 | Установка на Apple Silicon | Выполнить setup.sh; задать DOCS_DIR; запустить uvicorn app:app | Установлены Ollama, Qdrant, окружение и модели; сервис стартует; панель на http://<хост>:8000 |
| УСТ-2 | Развёртывание на Linux+GPU из GitHub | Выполнить deploy.sh с REPO и ADMIN_TOKEN | Подняты vLLM и Qdrant, создан сервис; /health и /v1/models отвечают; панель доступна |
| УСТ-3 | Нативная установка на Windows | Запустить setup_windows.ps1 -AdminToken … | Через winget установлены Python/Ollama; Qdrant в Docker; автозапуск; папка документов C:\db |
| УСТ-4 | Установка на Windows в Docker (одной командой) | Двойной клик start.cmd | Авто-установка Docker Desktop и Ollama, скачивание модели, запуск контейнеров; чеклист без ошибок; UI открыт |
| УСТ-5 | Кросс-платформенная установка в Docker с Redis | Выполнить ./start.sh (Linux/macOS) или start.cmd (Windows) в docker_variant | Подняты qdrant + redis + app; Redis включён и настроен; статус «Redis PONG»; UI доступен |
| УСТ-6 | Включение GPU в Docker | docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.gpu.yml up -d --build | Образ с CUDA-сборкой torch; DEVICE=cuda; GPU проброшен; в логе индексации «…на cuda» |
| УСТ-7 | Проверка установки | curl /health, /collections (Qdrant), /v1/models (vLLM) | Все службы отвечают; модель и бэкенд определяются корректно |

## 6.2. Индексация документов

Проверяется извлечение текста, метаданные, параллельность и устойчивость индексации. Форматы — в таблице 6.3.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНД-1 | Индексация контрольного набора | Поместить файлы в DOCS_DIR; «Переиндексировать с нуля» | Файлы обработаны; чанки в Qdrant; в логе — прогресс [i/N] и сводка |
| ИНД-2 | OCR «картиночных» страниц PDF | Включить OCR_IMAGES; проиндексировать PDF со страницей без текстового слоя | Текст страницы распознан и проиндексирован; находится по запросу |
| ИНД-3 | Параллельное извлечение | INGEST_WORKERS=8 (FILE_PARSE_TIMEOUT=0); переиндексировать | В логе «Потоков извлечения: 8»; каждый файл обработан один раз; общее время сокращается |
| ИНД-4 | Инкрементальность | Повторить переиндексацию без изменений файлов | Неизменённые файлы пропускаются по хешу; обрабатываются только новые/изменённые |
| ИНД-5 | Устойчивый обход каталога | Сделать подпапку недоступной (ошибка ввода-вывода); переиндексировать | Недоступная папка пропускается с пометкой; индексация остальных завершается |
| ИНД-6 | Управление тяжёлыми экстракторами | Отключить OCR_IMAGES/OCR_RAW/PARSE_CAD/TRANSCRIBE_AV; переиндексировать | Типы не обрабатываются; индексация ускоряется; добавляются повторным проходом при включении |
| ИНД-7 | Лимит времени на файл | FILE_PARSE_TIMEOUT>0 (Unix); подать «тяжёлый» файл | Файл пропускается по таймауту; режим однопоточный |
| ИНД-8 | Учёт времени обработки | После индексации открыть «Каталог документов» | По файлам видны число чанков, статус и время обработки (ingest_stats.json) |

## 6.3. Извлечение текста по форматам файлов

Проверяется корректное извлечение текста и возможность цитирования для каждого типа файла.

| Формат | Ожидаемый результат проверки |
| --- | --- |
| PDF | Текст постранично; в цитате — номер страницы; страницы-картинки распознаются OCR (при включении). |
| DOCX / DOC | Абзацы и таблицы; .doc предварительно конвертируется (antiword/LibreOffice). |
| PPTX | Текст по слайдам, включая заметки докладчика; в цитате — номер слайда. |
| XLSX/XLSM/XLS/CSV | Строки в формате «колонка: значение»; цены не смешиваются между строками. |
| TXT/MD/HTML/MHTML | Текст; MHTML распаковывается из MIME-архива. |
| XML/JSON/SVG/.url | Текст узлов/пар ключ-значение/надписей; из .url — адрес. |
| MSG (Outlook) | Тема, отправитель, получатели, дата и тело письма. |
| DXF/DWG | Надписи, атрибуты блоков, размеры, слои (DWG → DXF). |
| STEP/IGES | Текстовые метаданные модели (детали, описания, единицы, автор). |
| Изображения (JPG/PNG/…) | OCR (rus+eng) при включённом OCR_IMAGES. |
| RAW-фото (CR2/NEF/…) | Декодирование и OCR при включённом OCR_RAW. |
| Архивы (ZIP/RAR/7Z/TAR) | Распаковка и индексация вложенных файлов; в цитате — путь внутри архива. |
| Аудио/видео | Транскрибация Whisper по сегментам; таймкоды для кадра/фрагмента видео. |

## 6.4. Поиск и генерация ответа

Проверяется качество отбора контекста и формирования ответа, режимы и фолбэк.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОИ-1 | Гибридный поиск и реранк | Задать вопрос, ответ на который есть в документах | Сформирован релевантный ответ со ссылками на источники (файл, страница/слайд) |
| ПОИ-2 | Честный отказ при отсутствии данных | Задать вопрос, ответа на который нет | Сообщение об отсутствии ответа (порог MIN_SCORE); без выдуманных сведений |
| ПОИ-3 | Авто-фильтр по категории | Вопрос про цену («сколько стоит …») | Поиск с фильтром категории price; применённый фильтр виден в деталях |
| ПОИ-4 | Режим «С метаданными» | Включить LLM_METADATA и SMART_FILTER; вопрос про конкретный продукт/период | Применяется LLM-фильтр; при пустой выдаче — откат без фильтра |
| ПОИ-5 | Режим Hybrid+ (граф) | Построить граф; включить GRAPH_RAG; сводный вопрос («сравни», «в целом») | Обрабатывается графом LightRAG; при недоступности — откат на векторный движок |
| ПОИ-6 | Расширенный поиск-фолбэк | Включить NO_ANSWER_FALLBACK; вопрос, не находимый основным поиском | Срабатывает лексический, затем «глубокий» поиск; документ найден; этапы видны в конвейере |
| ПОИ-7 | Кэш готовых ответов | Включить REDIS_ENABLED и ANSWER_CACHE; повторить вопрос | Повторный ответ из кэша без обращения к LLM |
| ПОИ-8 | Влияние параметров | Изменить TEMPERATURE и SYSTEM_PROMPT | Стиль/строгость ответов меняются согласно настройкам |

## 6.5. Веб-чат

Проверяется интерфейс чата и сопутствующие функции.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАТ-1 | Потоковый ответ и источники | Задать вопрос в веб-чате | Ответ выводится потоково; под ответом — источники с переходами/превью |
| ЧАТ-2 | Анимация конвейера | Наблюдать блок «Конвейер ответа» | Показаны этапы (эмбеддинг, фильтр, Qdrant, BM25, реранк, контекст, генерация) с параметрами и временем |
| ЧАТ-3 | Оценка и калибровка | Поставить 👍/👎; выполнить анализ оценок | Оценка сохранена; калибровка предлагает изменения порога/выборки |
| ЧАТ-4 | Голосовой ввод и синтез | Записать вопрос голосом; включить озвучивание | Речь распознаётся локально (Whisper); ответ озвучивается синтезом речи |
| ЧАТ-5 | Ответ по приложенному документу | Прикрепить файл к вопросу | Ответ формируется по содержимому файла с ранжированием фрагментов |
| ЧАТ-6 | Повтор запроса | Нажать «Повторить запрос» под ответом | Тот же вопрос отправляется заново; формируется новый ответ |
| ЧАТ-7 | Сессии и история | Создать новый чат; сохранить историю | У каждого чата свой идентификатор; история выгружается в Markdown |

## 6.6. Выдача медиа и артефактов

Проверяется формирование превью и выдача исходных материалов.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕД-1 | Миниатюры изображений и RAW | Ответ со ссылкой на изображение | Отображается миниатюра; доступен исходный файл |
| МЕД-2 | Превью PDF и чертежей | Ответ со ссылкой на PDF/DXF/DWG | Строится превью страницы PDF / рендер чертежа |
| МЕД-3 | Кадр/фрагмент видео, аудио | Ответ со ссылкой на аудио/видео по таймкоду | Кадр на нужной секунде; вырезка фрагмента; для аудио — плеер |
| МЕД-4 | Выдача из PostgreSQL | В режиме каталога PostgreSQL запросить файл/превью без папки | Содержимое выгружается из БД и отдаётся/обрабатывается как файл |
| МЕД-5 | Защита путей | Запросить файл с попыткой выхода за пределы каталога | Доступ ограничен папкой документов; обход отклоняется |

## 6.7. Телеграм-бот

Проверяется доступ через Telegram с подтверждением пользователей.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГ-1 | Регистрация и подтверждение | Написать боту новым пользователем; подтвердить в админке | Новый пользователь — в «ожидании»; после подтверждения получает ответы |
| ТГ-2 | Блокировка/разблокировка | Заблокировать, затем разблокировать пользователя | Заблокированный не получает ответы; после разблокировки доступ восстановлен |
| ТГ-3 | Авто-подтверждение | Включить TELEGRAM_AUTO_APPROVE; написать новым пользователем | Доступ предоставляется сразу |
| ТГ-4 | Работа через прокси | Задать TELEGRAM_PROXY (SOCKS5/HTTP); перезапустить бота | Бот работает через прокси; MTProto-ссылки не принимаются |
| ТГ-5 | Отдельная история | Открыть раздел «Телеграм» | История запросов из Telegram отдельная; доступны статистика и очистка |

## 6.8. Хранилище данных (SQLite/MySQL/PostgreSQL)

Проверяется переключаемое хранилище и миграция между СУБД.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| БД-1 | Работа на SQLite | При настройках по умолчанию задать вопросы, поставить оценки | Журнал, история и аналитика ведутся в SQLite без внешних служб |
| БД-2 | Проверка подключения | Заполнить параметры MySQL/PostgreSQL; «Проверить» | Сообщение об успехе либо понятная причина ошибки |
| БД-3 | Копирование данных | «Копировать данные и настройки» в выбранную СУБД | Данные и настройки скопированы; активный бэкенд не изменён |
| БД-4 | Миграция и переключение | «Мигрировать на PostgreSQL», затем «Перезапустить сервис» | Данные перенесены, бэкенд переключён; возможен возврат на SQLite |
| БД-5 | Расширенная статистика | «Система» → «Базы данных» | По бэкендам показаны статус, версия, размер, число записей |
| БД-6 | Устойчивость к сбою БД | Сделать внешнюю БД недоступной во время работы | Запись пропускается без отказа чата; ошибка читаема (в т.ч. не-UTF-8 сообщения) |

## 6.9. Кэш Redis

Проверяется опциональное кэширование и инвалидация.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| КЭШ-1 | Включение/состояние | Включить REDIS_ENABLED; «Система» → «Кэш Redis» | Показаны версия, память, ключи, попадания; при недоступности — пометка |
| КЭШ-2 | Кэширование и инвалидация | Выполнить запросы; затем переиндексацию и новую запись в журнал | Кэш используется; агрегаты сбрасываются при записи, поиск/ответы — при переиндексации |
| КЭШ-3 | Очистка кэша | «Очистить кэш Redis» | Кэш-ключи удалены; возвращено число удалённых |
| КЭШ-4 | Работа без Redis | Выключить REDIS_ENABLED | Все функции работают напрямую без ошибок |

## 6.10. Каталог документов в PostgreSQL

Проверяется хранение документов в PostgreSQL и работа без папки.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| КАТ-1 | Загрузка документов целиком | При активной PostgreSQL — «Загрузить каталог данных в PostgreSQL» | Файлы в doc_catalog (содержимое + имя + расширение + SHA-256); крупные (≥64 МБ) — Large Object (до 100 ГБ) |
| КАТ-2 | Пропуск неизменённых | Повторить загрузку каталога | Неизменённые файлы пропускаются (по размеру/дате и SHA-256) |
| КАТ-3 | Переключение источника | «Перейти на работу с каталогом в PostgreSQL», затем обратно | Список каталога и просмотр текста переключаются PostgreSQL ↔ файловая система |
| КАТ-4 | Индексация из БД (без папки) | Переключить источник на PostgreSQL и переиндексировать | Индекс строится из doc_catalog; папку можно удалить — поиск/каталог/предпросмотр/медиа работают из PostgreSQL |
| КАТ-5 | Новые загрузки в БД | Загрузить файлы/папку и спарсить сайт в режиме каталога PostgreSQL | Новые документы попадают и в PostgreSQL и учитываются при индексации из БД |
| КАТ-6 | Очистка только файлов | «Очистить каталог данных в PostgreSQL (только файлы)» | Удалено содержимое файлов (включая Large Object); метаданные и текст сохранены |

## 6.11. Парсинг сайтов

Проверяется добавление содержимого сайтов в базу знаний.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| САЙТ-1 | Обход и извлечение текста | Указать адрес; задать WEB_CRAWL_DEPTH/WEB_MAX_PAGES; запустить | Обойдены страницы домена; извлечён основной текст; результат проиндексирован |
| САЙТ-2 | Рендеринг JS-сайтов | Включить WEB_JS_RENDER; указать сайт на JavaScript | Страница рендерится Playwright; при его отсутствии — откат на обычную загрузку с пометкой |
| САЙТ-3 | Скачивание файлов | Указать сайт со ссылками на файлы (PDF и др.) | Файлы скачиваются (без фильтра типов, до WEB_MAX_FILES) в web/files и индексируются |
| САЙТ-4 | Подробный лог | Наблюдать лог парсинга | Видны страницы, счётчик и процент загрузки каждого файла |
| САЙТ-5 | Удаление сайта | Удалить добавленный сайт | Удаляются запись, файл и чанки из Qdrant |

## 6.12. Резервное копирование и восстановление

Проверяется создание копий с контролем целостности и восстановление.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| РК-1 | Создание копий | Создать копии «настройки», «служебные», «полная» | Архивы созданы; SHA-256 по каждому файлу; контроль целостности пройден |
| РК-2 | Проверка архива | Загрузить архив; «Проверить архив» | Проверены целостность и состав; восстановление доступно только для корректного архива |
| РК-3 | Восстановление | Выполнить восстановление из архива | Создаётся страховочная копия; распаковка строго внутри каталога (защита путей) |

## 6.13. Администрирование

Проверяются операции обслуживания и управления.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМ-1 | Изменение настроек | Изменить параметры разных областей (live/reindex/restart/vllm) | Изменения применяются согласно области; секреты наружу не отдаются |
| АДМ-2 | Переиндексация и сброс | Переиндексировать; сбросить индекс/граф/адаптер/журнал/настройки | Операции в фоне с логом; выбранные данные сброшены |
| АДМ-3 | Управление моделями LLM | Выбрать/скачать модель; на GPU применить модель vLLM | Скачивание с прогрессом; смена модели генерации; перезапуск vLLM |
| АДМ-4 | Удалённые хосты (SSH) | Добавить хост; выполнить деплой/перенос/переключение | Операции по SSH выполняются; возможен возврат на локальный бэкенд |
| АДМ-5 | Обновление и переустановка | Проверить обновления; обновить из GitHub; переустановить окружение | Сравнение версий; обновление кода/зависимостей и перезапуск |
| АДМ-6 | Самотест и бенчмарк | Запустить самотест и бенчмарк | Вердикт по компонентам; измерена скорость (эмбеддер, реранк, поиск, Qdrant, LLM) |

## 6.14. Безопасность

Проверяются механизмы разграничения доступа и защиты.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| БЕЗ-1 | Защита админ-операций токеном | Задать ADMIN_TOKEN; обратиться к админ-операции без токена | Операция отклонена (HTTP 401); с верным токеном — выполняется |
| БЕЗ-2 | Доступ по сети | Открыть панель с другого устройства сети | Сервис слушает 0.0.0.0:8000; доступ в пределах сети |
| БЕЗ-3 | Изоляция внешних служб | Проверить публикацию портов Qdrant/БД/Redis | Внешние службы доступны только в приватной сети; наружу не публикуются |
| БЕЗ-4 | Защита файловых операций | Проверить выдачу медиа, восстановление и каталог | Доступ ограничен каталогом документов; обход путей отклоняется |

## 6.15. Дообучение модели (LoRA)

Проверяется опциональный сценарий дообучения и переключения генерации.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ДО-1 | Построение датасета и обучение | Запустить дообучение по проиндексированным документам (QLoRA, 4-bit) | Сформирован датасет «вопрос-ответ»; обучен LoRA-адаптер |
| ДО-2 | Применение и откат | Применить адаптер в vLLM; переключить «Модель генерации» и обратно | Адаптер в vLLM (--enable-lora); запросы на адаптер; мгновенный откат на базовую |

## 6.16. Нефункциональные проверки

Проверяются производительность, надёжность, совместимость и нагрузка.

| № | Проверяемое требование | Методика (исходные данные и действия) | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| НФТ-1 | Производительность ответа | Задать типовой вопрос, измерить отклик | Ответ потоковый; время соответствует платформе; первый токен без чрезмерной задержки |
| НФТ-2 | Производительность индексации | Проиндексировать большой каталог с параллельностью / на GPU | Время индексации сокращается при росте потоков и использовании GPU |
| НФТ-3 | Надёжность | Подать битый файл; сделать недоступными БД/OCR/headless/сетевую папку | Единичные сбои не приводят к отказу; проблемный объект пропускается |
| НФТ-4 | Совместимость | Развернуть на Apple/Linux+GPU/Windows/Docker | Изделие функционирует на всех платформах при общей кодовой базе |
| НФТ-5 | Нагрузка | Подать одновременные запросы (vLLM) | Запросы обрабатываются (continuous batching); общее хранилище и кэш при нескольких экземплярах |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (стр.) | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |